CUREMENU

PROJE GELİŞİM VE
ÜRÜNLEŞME RAPORU

Günlük beslenme kararındaki belirsizlikten
güvenlik odaklı karar destek prototipine

Yaklaşık üç aylık fikir, araştırma, prototipleme ve doğrulama yolculuğu

|  | Raporun odağı Bu belge CureMenu'yu bir kod deposu olarak değil; gerçek bir kullanıcı probleminden doğan, çalışan bir ürüne dönüşen ve güvenli biçimde olgunlaştırılmaya devam eden bir girişim olarak anlatır. Klinik doğrulama ve uzman pilotu henüz tamamlanmamıştır. |
| --- | --- |

Hazırlayan: Samet Coşkun

Temmuz 2026

# Belge Künyesi

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Belge türü | Proje gelişim, ürün tanıtım ve ürünleşme raporu |
| Gelişim dönemi | Yaklaşık üç ay: problem keşfi, ürün tasarımı, teknik prototipleme ve güvenlik odaklı olgunlaştırma |
| Ürün konumu | Kapalı beta öncesi, çalışan ve test edilen karar destek MVP'si |
| Hedef okuyucu | Hızlandırma programları, yatırımcılar, diyetisyenler, sağlık uzmanları ve potansiyel iş ortakları |
| Kanıt tabanı | Çalışan ürün, mimari ve güvenlik belgeleri, kaynak politikası, test envanteri ve teknik geliştirme kayıtları |
| İddia sınırı | Tanı, tedavi, klinik etkinlik veya sağlık profesyonelinin yerini alma iddiası yoktur |

# İçindekiler

• 1. Yönetici Özeti

• 2. CureMenu Neden Var?

• 3. Problem ve Kullanıcı İhtiyacı

• 4. Çözüm ve Değer Önerisi

• 5. Ürün Nasıl Çalışıyor?

• 6. Üç Aylık Gelişim Yolculuğu

• 7. Ürün Modülleri ve Kullanıcı Akışları

• 8. CureMenu'yu Farklılaştıran Yaklaşım

• 9. Teknik Mimari ve Tasarım Gerekçeleri

• 10. Sağlık Güvenliği ve Klinik Sınırlar

• 11. Kaynak ve RAG Yaklaşımı

• 12. Veri Odaklı Malzeme Kısıtları

• 13. Güvenlik, Gizlilik ve Üretim Hazırlığı

• 14. Test ve Doğrulama

• 15. Bugünkü Ürün Durumu

• 16. Sonraki Aşama ve Ar-Ge Yol Haritası

• 17. Ekip, İş Birliği ve İhtiyaçlar

• 18. Sonuç

|  | Dönemlendirme notu Teknik kayıtlar yoğun geliştirme fazını ayrıntılı biçimde gösterir. Bu rapor, o faza öncülük eden problem tanımlama, kullanıcı senaryosu kurma ve ürün tasarımı çalışmalarını da kapsayarak gelişimi yaklaşık üç aylık bütünsel bir yolculuk olarak ele alır. |
| --- | --- |

01

# Yönetici Özeti

CureMenu'nun problemi, çözümü ve bugünkü konumu

CureMenu, özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin günlük yemek kararlarını daha anlaşılır, uygulanabilir ve kontrollü hâle getirmek için geliştirilen yapay zeka destekli bir beslenme karar destek sistemidir. Çıkış noktası basittir: Diyabet, hipertansiyon, çölyak, alerji, ilaç kullanımı veya tahlil takibi gibi durumlar aynı kişide bir araya geldiğinde 'ne yesem?' sorusu sıradan bir tercih olmaktan çıkar.

Mevcut çözümler çoğunlukla bu kararın tek bir parçasına odaklanır. Kalori uygulamaları tüketimi izler, genel amaçlı yapay zeka hızlı öneri üretir, uzmanlar ise klinik değerlendirme sağlar. Buna karşılık kullanıcı, restoranda menüye bakarken, evdeki malzemeleri değerlendirirken veya haftalık alışverişini planlarken bütün bu bilgileri aynı anda ve sürekli biçimde bir araya getirmekte zorlanır.

CureMenu bu günlük karar boşluğuna yerleşir. Kullanıcı profili, aile üyeleri, hastalık, ilaç, alerji, hedef ve tahlil bağlamını plan, sohbet, menü, buzdolabı ve alışveriş akışlarıyla birleştirir. Sistem yapay zeka yanıtını doğrudan kullanıcıya bırakmaz; açık kısıtları deterministik kurallarla kontrol eder, uygun kaynak bağlamını arar, belirsiz veya riskli durumda yanıtı sınırlar ve sağlık profesyoneline yönlendirir.

| 3 ay yaklaşık gelişim | 270 geçen pytest | 5 E2E akışı | 70 katalog malzemesi |
| --- | --- | --- | --- |

| 43 incelenen PDF | 26 aktif RAG kaynağı | 8 resmî belge | 29 resmî sayfa kapsamı |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Bugünkü net konum CureMenu bitmiş bir klinik ürün değildir. Çalışan, kapsamı geniş, güvenlik riskleri sistematik biçimde azaltılmış ve uzman pilotuna hazırlanmış bir MVP'dir. Bir sonraki değer artışı yeni ekranlardan değil; uzman doğrulaması, gerçek kullanıcı pilotu, yerel kaynak kapsamı ve üretim ortamı olgunluğundan gelecektir. |
| --- | --- |

02

# CureMenu Neden Var?

Projenin çıkış noktası ve kurucu motivasyonu

CureMenu fikri, kronik hastalığı veya özel beslenme gereksinimi bulunan insanların günlük hayatta ne yiyeceğine karar verirken yaşadığı belirsizlikten doğdu. Bu kişiler çoğu zaman yalnızca kalori veya lezzet düşünmez; yemeğin hastalığına, kullandığı ilaca, alerjisine, tahlil sonuçlarına, aile düzenine ve bütçesine uygun olup olmadığını da değerlendirmek zorundadır.

Sorunun güçlü tarafı, nadir veya tek seferlik olmamasıdır. Yemek kararı her gün, çoğu zaman günde birkaç kez tekrarlanır. Bu nedenle küçük bir bilgi eksikliği veya yanlış anlaşılma sürekli bir karar yüküne dönüşebilir. CureMenu'nun amacı sağlık profesyonelinin yerine geçmek değil; uzman görüşünün bulunmadığı günlük anlarda kullanıcının daha doğru soruları sormasına, açık çakışmaları fark etmesine ve uygulanabilir alternatiflere ulaşmasına yardım etmektir.

|  | Kurucu bakışı Proje yalnızca 'yapay zeka yemek önerisi versin' düşüncesiyle başlamadı. Asıl soru şuydu: Bir öneriyi üretmekten önce, o önerinin bu kişi için uygun olup olmadığını nasıl kontrol ederiz? CureMenu'nun teknik ve ürün yönü bu sorunun etrafında şekillendi. |
| --- | --- |

03

# Problem ve Kullanıcı İhtiyacı

Günlük kararda parçalı bilgi, belirsizlik ve uygulanabilirlik açığı

Özel beslenme ihtiyacı olan kullanıcı için sağlık bilgisi tek bir yerde ve tek bir formatta bulunmaz. Hastalık geçmişi profilde, ilaç bilgisi reçetede, alerji bilgisi kişinin deneyiminde, tahliller PDF'te, bütçe ve aile rutini ise günlük yaşamın içindedir. Kullanıcı yemek seçerken bütün bu parçaları zihninde birleştirmeye çalışır.

| Karar anı | Kullanıcının birlikte düşünmesi gerekenler | Bugünkü boşluk |
| --- | --- | --- |
| Evde kahvaltı | Alerjen, çölyak, ilaç zamanlaması, hedef, mevcut malzeme | Güvenli ve pratik alternatif bulma |
| Restoran menüsü | İçerik belirsizliği, çapraz temas, porsiyon, hastalık kısıtı | Belirsizliği fark etme ve doğru soruyu sorma |
| Haftalık plan | Tekrarlılık, aile üyeleri, bütçe, hedef ve sağlık dengesi | Sürdürülebilir plan ile güvenlik kontrolünü birleştirme |
| Alışveriş | Planın malzemeleri, evdeki stok, bütçe ve uygun ikameler | Planı uygulanabilir sepete dönüştürme |
| Tahlil sonrası | Sonuçların anlamı, geçmiş profil ve uzman takibi | Tanı koymadan bağlam sunma ve yönlendirme |

## Problemin üç boyutu

1. Bilgi dağınıklığı: Hastalık, ilaç, alerji, tahlil ve yaşam koşulları aynı karar ekranında buluşmaz.

2. Süreklilik eksikliği: Her soru yeniden anlatılır; önceki profil ve aile bağlamı çoğu çözümde sürdürülemez.

3. Uygulama açığı: Doğru bilgi verilse bile bunu menü, tarif, buzdolabı ve alışveriş kararına çevirmek zordur.

04

# Çözüm ve Değer Önerisi

Bilgiyi öneriye değil, kontrollü günlük karara dönüştürmek

CureMenu, kullanıcının sağlık ve yaşam bağlamını tek bir profilde toplar; bu bağlamı günlük yemek kararlarının geçtiği farklı akışlarda yeniden kullanır. Böylece kullanıcı her soruda kendini baştan anlatmak zorunda kalmaz ve sistem yalnızca yemeğin ne olduğuna değil, kimin için önerildiğine de bakar.

Ürünün temel değer önerisi daha fazla öneri üretmek değildir. Değer; açık çakışmaları erkenden yakalamak, belirsizliği saklamamak, güvenli ikameler sunmak, kaynak ve kurallarla kontrol edilen bir açıklama vermek ve gerektiğinde profesyonel görüşe geçişi kolaylaştırmaktır.

| Kullanıcı sorusu | CureMenu'nun yaklaşımı | Beklenen değer |
| --- | --- | --- |
| Bu yemek bana uygun mu? | Profil, alerjen, gluten ve kapsam kontrolü | Açık çakışmayı görünür kılma |
| Yerine ne yiyebilirim? | Aynı ihtiyacı karşılayan güvenli ikame arama | Kararı uygulanabilir hâle getirme |
| Haftayı nasıl planlarım? | Profil, hedef, aile ve bütçe bağlamında plan | Karar yükünü azaltma |
| Evdeki malzemelerle ne yaparım? | Buzdolabı girdisini güvenlik kontrolünden geçirme | İsrafı ve karar süresini azaltma |
| Bu sonuç ne anlama geliyor? | Tahlili bağlama ekleme, tanı koymadan açıklama | Uzman görüşmesine hazırlık |

|  | Tek cümlelik çözüm CureMenu; sağlık profili, güvenlik kuralları ve izlenebilir kaynakları günlük plan, menü, buzdolabı ve alışveriş kararlarıyla birleştiren yapay zeka destekli beslenme karar destek sistemidir. |
| --- | --- |

05

# Ürün Nasıl Çalışıyor?

Kullanıcı girdisinden kontrollü yanıta uzanan akış

| Adım | Ne olur? | Neden gerekli? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kişi ve bağlam belirlenir | Kullanıcı kendisi, bir aile üyesi veya tüm aile için işlem yapar. Hastalık, ilaç, alerji, hedef ve ilgili geçmiş bağlama eklenir. |
| 2 | İstek anlaşılır | Soru; plan, tarif, alternatif, atıştırmalık, menü, buzdolabı, tahlil veya alışveriş niyeti olarak sınıflandırılır. |
| 3 | Açık kısıtlar kontrol edilir | Kayıtlı alerjen, gluten durumu, bilinen ilaç-besin kuralları, kapsam dışı profil ve malzeme kataloğu işaretleri değerlendirilir. |
| 4 | Kaynak bağlamı aranır | Sağlık iddiasına etki eden durumlarda resmî veya onaylı kaynak kapsamı önceliklendirilir; yeterli kanıt yoksa kesin dil kullanılmaz. |
| 5 | Yapay zeka kontrollü çıktı üretir | Model tek başına karar vermez. Rol ayrımı, güvenlik sınırları ve kullanıcı verisinin güvenilmeyen payload olarak taşınmasıyla yanıt hazırlanır. |
| 6 | Yanıt yeniden denetlenir | Üretilen içerik profil ve kurallarla yeniden karşılaştırılır. İhlal varsa engellenir veya güvenli alternatif istenir. |
| 7 | Kullanıcıya sade sonuç sunulur | Teknik skorlar yerine açık neden, uygulanabilir sonraki adım ve gerektiğinde uzman yönlendirmesi gösterilir. |

|  | Temel tasarım ilkesi CureMenu'da yapay zeka üretici bir bileşendir; nihai otorite değildir. Güvenlik, yalnızca modele verilen talimattan değil, modelin öncesinde ve sonrasında çalışan bağımsız kontrollerden gelir. |
| --- | --- |

06

# Üç Aylık Gelişim Yolculuğu

Fikirden çalışan ve güvenlik odaklı MVP'ye

CureMenu'nun gelişimi düz bir özellik listesi şeklinde ilerlemedi. Her aşamada ürünün temel sorusu yeniden ele alındı: Kullanıcıya faydalı bir öneri sunarken sağlık alanının gerektirdiği sınırlar nasıl korunabilir? Yaklaşık üç aylık süreç bu soruya giderek daha sistematik yanıt veren üç dönemde okunabilir.

## Birinci Ay: Problemi tanımlama ve ürün yönünü kurma

İlk dönemde kronik hastalıklar ve özel beslenme gereksinimleri etrafındaki günlük karar problemi ayrıştırıldı. Kullanıcının yalnızca bir diyet listesine değil; profilini hatırlayan, aile bağlamını koruyan ve gerçek karar anlarına dokunan bir yapıya ihtiyaç duyduğu görüldü. Sağlık profili, haftalık plan, sohbet ve tahlil gibi temel modüller bu ihtiyaç haritasından doğdu.

• Ana kazanım: CureMenu'nun bir kalori takip uygulaması değil, günlük karar destek katmanı olarak konumlandırılması.

• Önemli farkındalık: Sağlık profesyonelinin yerine geçmek yerine, kullanıcı ile uzman arasındaki günlük karar boşluğunu doldurmak.

• Ürün kararı: Tek kişiden aile profiline; sohbetten plan, menü ve alışverişe uzanan bütünsel kullanıcı akışı.

## İkinci Ay: Çalışan prototip ve modüler mimari

İkinci dönemde fikir çalışan ürüne dönüştürüldü. İlk uygulama yaklaşımı, ürün büyüdükçe sürdürülebilir olmayacağı için FastAPI tabanlı servis katmanına, ayrı frontend modüllerine ve LangGraph destekli çok adımlı akışa taşındı. Profil, aile, CureBot, haftalık plan, plan aksiyonları, tahlil, menü, buzdolabı, Smart Grocery ve geçmiş akışları aynı ürün çatısı altında çalışır hâle geldi.

• Ana kazanım: Fikrin teknik olarak yapılabilir olduğunu gösteren uçtan uca MVP.

• Mimari karar: Tek bir uzun prompt yerine yönlendirme, öneri, denetim ve alışveriş rollerini ayıran kontrollü iş akışı.

• Ürün kararı: Kullanıcının yalnızca cevap değil, plan, alternatif, tarif ve alışveriş çıktısı alabilmesi.

## Üçüncü Ay: Güvenlik, kanıt ve ürün olgunluğu

Üçüncü dönemde odak yeni özellik sayısından güvenilirliğe kaydı. Kimlik doğrulama, token iptali, rate limiting, kullanıcı verisi izolasyonu, dosya ve URL güvenliği, frontend XSS koruması, log gizliliği, production fail-fast kontrolleri, kaynak registry'si ve gerçek tarayıcı testleri ele alındı. Kullanıcıya teknik risk skorları göstermek yerine sade karar destek dili geliştirildi.

• Ana kazanım: Çalışan demodan, riskleri kayıt altına alınmış ve kapalı beta koşulları tanımlanmış RC adayına geçiş.

• Kural kararı: Alerji ve malzeme kontrollerini büyüyen if/else bloklarından veri odaklı constraint ve ingredient catalog yapısına taşıma.

• Doğrulama kararı: Backend testlerinin yanında gerçek tarayıcı ve mobil viewport akışlarını da sürekli kontrol etme.

|  | Yolculuğun özeti İlk ay doğru problem tanımlandı, ikinci ay çözüm çalışır hâle getirildi, üçüncü ay ise çözümün hangi koşullarda güvenilir biçimde kullanılabileceği somutlaştırıldı. |
| --- | --- |

07

# Ürün Modülleri ve Kullanıcı Akışları

Tek bir sohbet ekranından günlük yaşam döngüsüne

| Modül | Kullanıcı ihtiyacı | CureMenu'nun sunduğu deneyim |
| --- | --- | --- |
| Sağlık ve aile profili | Bilgileri her seferinde yeniden anlatmamak | Kişi bazlı hastalık, ilaç, alerji, hedef ve aile bağlamı |
| CureBot | Günlük soruya hızlı ve açıklanabilir yanıt | Profil kontrollü sohbet, açık çakışma tespiti ve güvenli yönlendirme |
| Haftalık plan | Her gün ne yiyeceğini düşünme yükünü azaltmak | Kahvaltı, öğle, akşam ve plan aksiyonlarıyla uygulanabilir akış |
| Tarif ve alternatif | Planı gerçek yemeğe dönüştürmek | İlgili öğüne bağlı tarif; yiyemediğinde farklı ve kontrollü seçenek |
| Atıştırmalık | Günün ana öğünlerini tamamlamak | Plan ve profil bağlamında pratik, güvenli seçenekler |
| Tahlil PDF | Belgeyi profile ve uzman görüşmesine hazırlık bağlamına almak | Sınırlı, güvenli dosya işleme ve tanı koymayan açıklama |
| Menü ve buzdolabı | Gerçek hayattaki seçenekleri değerlendirmek | URL, görsel veya malzeme girdisini profile göre yorumlama |
| Smart Grocery | Planı alışverişe ve bütçeye çevirmek | Malzeme listesi, tahmini maliyet ve uygulanabilir sepet |
| Geçmiş ve izlenebilirlik | Önceki kararları takip etmek | Kullanıcı geçmişi ile teknik karar kaydını ayrı katmanlarda tutma |

08

# CureMenu'yu Farklılaştıran Yaklaşım

Kalori takibi, genel yapay zeka ve uzman desteği arasındaki boşluk

| Yaklaşım | Güçlü tarafı | Eksik kalan nokta | CureMenu'nun eklediği değer |
| --- | --- | --- | --- |
| Kalori/diyet uygulaması | Kalori, makro ve öğün takibi | İlaç, alerji, tahlil ve hastalık bağlamı sınırlı | Takibi günlük sağlık kararına bağlama |
| Genel yapay zeka | Hızlı ve yaratıcı cevap | Profil sürekliliği, kaynak sınırı ve deterministik kontrol yok | Modeli kurallar, profil ve kaynak politikasıyla sınırlama |
| Uzman desteği | Klinik değerlendirme ve insan muhakemesi | Her öğün ve alışveriş anında sürekli erişim zor | Uzmanın yerine geçmeden iki görüşme arasındaki günlük kararı destekleme |
| CureMenu | Profil sürekliliği ve gerçek yaşam akışları | Klinik doğrulama ve uzman pilotu henüz tamamlanmadı | Güvenlik kontrolü, açıklama, alternatif ve yönlendirmeyi bir araya getirme |

## Farklılaşmanın dört dayanağı

1. Süreklilik: Aynı hesapta kişi ve aile üyeleri için bağlamın korunması.

2. Kontrol: Yapay zeka yanıtından bağımsız deterministik güvenlik ve malzeme denetimi.

3. Uygulanabilirlik: Sohbeti plan, tarif, alternatif, menü, buzdolabı ve alışveriş akışlarına bağlama.

4. Sınır farkındalığı: Kanıt veya kapsam yetersizse kesin konuşmama ve kullanıcıyı uzmana yönlendirme.

09

# Teknik Mimari ve Tasarım Gerekçeleri

Hızlı prototipten katmanlı ve test edilebilir yapıya

CureMenu'nun mimarisi yalnızca teknolojik gösteriş için katmanlandırılmadı. Sağlık alanında tek bir model cevabına güvenmek; test, izlenebilirlik ve hata izolasyonu açısından zayıf kalır. Bu nedenle kullanıcı arayüzü, API, deterministik kontroller, yapay zeka orkestrasyonu, kaynak katmanı ve kayıt mekanizmaları birbirinden ayrıldı.

| Adım | Katman | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kullanıcı ve arayüz | Profil, aile üyesi, hedef, CureBot sorusu, plan, menü, buzdolabı, tahlil ve alışveriş akışları |
| 2 | FastAPI uygulama katmanı | Kimlik doğrulama, doğrulama modelleri, rate limit, router ayrımı ve güvenli hata sözleşmeleri |
| 3 | Deterministik kontrol katmanı | Alerjen, gluten, malzeme kataloğu, ilaç-besin kuralları, kapsam ve riskli profil kontrolleri |
| 4 | LangGraph orkestrasyonu | Triage, diyetisyen, denetçi ve gerektiğinde ekonomi/alışveriş rollerinin kontrollü iş akışı |
| 5 | RAG ve kanıt katmanı | Kaynak politikası, registry, hash, sayfa allowlist, retrieval filtresi ve kaynak izlenebilirliği |
| 6 | Sunum ve yönlendirme | Sade kullanıcı dili, belirsizlik açıklaması, güvenli alternatif ve profesyonel görüşe yönlendirme |
| 7 | Kayıt ve izleme | SQLite/Alembic, Chroma ayrıştırılmış hafıza, governance olayları, readiness ve privacy-safe loglar |

## Neden bu teknoloji seçimleri yapıldı?

| Teknoloji | Projede rolü | Seçim gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| FastAPI + Pydantic | API, auth ve doğrulama | Hızlı geliştirme, açık sözleşme, tip ve sınır kontrolleri |
| LangGraph | Çok adımlı AI akışı | Yönlendirme, öneri ve denetim rollerini görünür ve test edilebilir ayırma |
| Gemini | Metin ve görsel yorumlama | Prototipleme hızı ve çoklu modalite; sağlayıcı bağımlılığı izleniyor |
| ChromaDB + embeddings | RAG ve kullanıcı hafızası | Yerel deney, kaynak getirme ve hesap/üye bazlı ayrıştırma |
| SQLite + Alembic | Profil ve karar kayıtları | MVP için düşük operasyon yükü; şema değişimini migration ile yönetme |
| Vanilla JS modülleri | Web kullanıcı deneyimi | Hızlı MVP ve düşük build yükü; büyümede yeni build stratejisi gerekebilir |
| pytest + Playwright | Backend ve tarayıcı doğrulaması | Deterministik güvenlik regresyonlarını ve gerçek kullanıcı akışlarını birlikte test etme |

10

# Sağlık Güvenliği ve Klinik Sınırlar

Güçlü iddia yerine kontrollü davranış

CureMenu'nun sağlık güvenliği yaklaşımı, yapay zekanın her konuda doğru cevap vereceği varsayımına dayanmaz. Sistem açık ihlalleri yakalamaya, belirsizliği görünür kılmaya ve kullanıcıyı uygun profesyonel desteğe yönlendirmeye çalışır. Bu yaklaşım klinik doğrulama yerine geçmez; ürünün erken aşamada daha sorumlu davranmasını sağlar.

| Durum | Sistem davranışı | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Açık ihlal | Öneriyi engeller ve nedeni sade dille açıklar | Kayıtlı yer fıstığı alerjisinde yer fıstığı içeren öğün |
| Güvenli istisna | Yanlış pozitif üretmeden devam eder | Badem sütünü inek sütü ürünü saymamak |
| Dikkat gerektiren durum | Tam yasak koymaz; tutarlılık, miktar veya zamanlama uyarısı verir | Warfarin ve K vitamini; levotiroksin ve bazı besin/takviyeler |
| Kapsam dışı profil | Kişiselleştirmeyi sınırlar ve uzman görüşüne yönlendirir | Çocuk, gebelik/emzirme, diyaliz veya yeme bozukluğu |
| Kanıt yetersizliği | Kesin öneri yerine belirsizlik mesajı verir | Katalogda olmayan bileşik ürün veya onaysız sağlık iddiası |

|  | İddia sınırı CureMenu tanı koymaz, tedavi düzenlemez, ilaç dozu belirlemez ve doktorun ya da diyetisyenin yerine geçmez. Mevcut testler yazılım davranışını doğrular; klinik etkinlik ve hasta sonucu kanıtı değildir. |
| --- | --- |

11

# Kaynak ve RAG Yaklaşımı

Toplanan her belgeyi doğru işte kullanmak

Projenin erken aşamasında yalnızca ürün geliştirilmedi; CureMenu'nun hangi bilimsel ve teknik zeminde kurulması gerektiğini görmek için geniş bir kaynak havuzu da oluşturuldu. Masaüstündeki 43 PDF ve yaklaşık 2.260 sayfa tek tek okunabilirlik, konu, belge türü ve kullanım amacı açısından denetlendi. Buna ek olarak FDA, KDIGO ve EAACI kaynaklarından oluşan sekiz resmî belge ayrı bir kanıt koleksiyonuna alındı. Böylece toplam kaynak havuzu, tek bir klasörde karışık biçimde duran belgeler yerine görevleri belli bilgi varlıklarına dönüştürüldü.

Bu çalışma önemli bir tasarım kararına yol açtı: Her akademik, teknik veya resmî belge aynı görevi görmemeliydi. Klinik arka plan kaynakları literatür araştırmasını desteklerken, yapay zekâ çalışmaları ürün mimarisini ve güvenlik yaklaşımını gerekçelendirdi. FHIR, ICD-11 ve mevzuat kaynakları kurumsal yol haritasına taşındı. Hasta düzeyindeki sağlık iddialarında ise yalnızca hash ve sayfa kapsamı doğrulanmış resmî registry kaynaklarının kanıt olarak kullanılmasına izin verildi.

| Katman | Kapsam | Kullanım sınırı |
| --- | --- | --- |
| Resmî scoped kanıt | 8 belge ve 29 seçilmiş sayfa | Kaynak izlenebilirliği sağlar; klinik uzman onayı hâlâ gerekir |
| Klinik arka plan | 26 PDF ve yaklaşık 1.976 tekrar-sız parça | Literatür ve açıklama desteği; hasta düzeyinde kesin iddiayı tek başına taşımaz |
| Ar-Ge ve teknik kaynaklar | 15 PDF; ayrıca 2 karantina belgesi | Ürün, mimari ve yol haritasını gerekçelendirir; runtime klinik kanıt değildir |

## Araştırmadan ürün kararına

• Sağlık sohbet botları ve kronik hastalık öz yönetimi çalışmaları; tek seferlik cevap yerine süreklilik, açıklama, kişisel bağlam ve gerektiğinde insan desteği ihtiyacını görünür kıldı. Bu nedenle ürün sohbet ekranıyla sınırlı kalmadı; profil, plan, menü, buzdolabı ve alışveriş akışları birlikte tasarlandı.

• EHR-RAG ve çoklu ajan beslenme çalışmaları; uzun sağlık geçmişini ve çelişen kısıtları tek bir modele yüklemek yerine sorumlulukları ayrıştırma fikrini destekledi. Yönlendirici, diyetisyen ve ekonomist rollerinin sınırları bu mimari gerekçeyle netleştirildi.

• Sağlık yapay zekâsı guardrail araştırmaları; halüsinasyon ve yanlış güven riskinin yalnızca iyi bir prompt ile çözülemeyeceğini gösterdi. Deterministik kuralların modelden önce çalışması, kaynak filtresi ve belirsiz durumda uzman yönlendirmesi bu nedenle ürünün merkezine alındı.

• FHIR, ICD-11, ePI ve AB yapay zekâ düzenlemelerine ilişkin belgeler bugünkü prototipe uyumluluk iddiası kazandırmaz; gelecekte standart veri modeli, izlenebilirlik ve kurumsal entegrasyon için yol haritası oluşturur.

|  | Kaynak kullanım ilkesi Bir araştırma makalesi ürün tasarımını gerekçelendirebilir; ancak tek başına hastaya özel bir beslenme kararını doğrulayamaz. CureMenu bu iki görevi bilinçli olarak ayrı tutar. |
| --- | --- |

## Bugünkü kaynak açığı

• Türkiye'de kullanılan ilaçlar için güncel ve yeniden dağıtımı uygun KÜB/KT kaynaklarının kapsamı genişletilmeli.

• Çölyak, gut ve hassas popülasyonlar için güncel birincil rehberler uzman incelemesiyle resmî koleksiyona alınmalı.

• Kaynakların doğru seçilmesi kadar, hangi kullanıcı senaryosunda nasıl yorumlanacağı da uzmanlar tarafından onaylanmalı.

12

# Veri Odaklı Malzeme Kısıtları

Tek tek kod yaması yerine sürdürülebilir kural altyapısı

Ürün testlerinde önemli bir sorun ortaya çıktı: Sadece kelime eşleşmesine dayalı kontroller, 'badem sütü' ifadesini süt ürünü, 'glutensiz ekmek' ifadesini gluten ihlali veya 'yumurtasız tarif' ifadesini yumurta alerjisi olarak algılayabiliyordu. Her örneğe yeni bir if/else eklemek kısa vadede çalışsa da bakım yükünü ve yanlış pozitif riskini büyütüyordu.

Bu nedenle ortak constraint yapısı ve 70 temel malzemelik ingredient catalog prototipi geliştirildi. Katalog; canonical ad, alias, etiket, alerjen, gluten durumu, süt ürünü niteliği, pürin seviyesi, K vitamini seviyesi ve böbrek bağlamı dikkat etiketlerini tutar. CureBot, haftalık plan, atıştırmalık ve alışveriş akışlarının aynı kuralları kullanması hedeflenir.

| Örnek | Eski risk | Katalog destekli davranış |
| --- | --- | --- |
| Badem sütü | İnek sütü alerjisini yanlış tetikleme | Bitkisel içecek olarak ayrıştırılır |
| Glutensiz ekmek | Ekmek kelimesi nedeniyle çölyak ihlali | Gluten durumu free olarak işaretlenir |
| Yumurtasız tarif | Negatif ifadeyi yumurta içeriyor sanma | Negasyon/istisna korunur |
| Yoğurt | Süt ürünü alias'ının kaçması | Milk product etiketiyle açık ihlal yakalanır |
| Bilinmeyen protein bar | İçeriği bilmeden güvenli varsayma | Belirsiz içerik olarak işaretlenir |

|  | Neden önemli? Katalog yalnızca bug düzeltmez. Kuralların hangi veriye dayandığını görünür kılar, aynı kontrolün farklı modüllerde tutarlı çalışmasını sağlar ve uzman incelemesi için düzenli bir yüzey oluşturur. |
| --- | --- |

13

# Güvenlik, Gizlilik ve Üretim Hazırlığı

Kapalı beta öncesi riskleri görünür ve yönetilebilir kılmak

Sağlık profili, ilaç, alerji ve tahlil gibi veriler sıradan uygulama verisi değildir. Bu nedenle güvenlik çalışmaları yalnızca giriş ekranıyla sınırlı tutulmadı; oturum, kullanıcı izolasyonu, dosya yükleme, URL tarama, frontend, loglar, paketleme ve production yapılandırması birlikte ele alındı.

| Alan | Uygulanan kontrol | Kalan üretim ihtiyacı |
| --- | --- | --- |
| Kimlik ve oturum | Tek tip login hatası, dummy hash, token rotation/revocation, güvenli cookie kontrolleri | Parola politikası ve hosted saldırı gözlemi |
| Kötüye kullanım | Login ve maliyetli endpointlerde IP/kullanıcı rate limit | Çok instance için paylaşılan limit altyapısı |
| Kullanıcı verisi | Hesap/üye bazlı geri döndürülemez Chroma namespace ve yazma öncesi redaction | Retention, silme ve disk şifreleme politikası |
| PDF/görsel/URL | Boyut, sayfa, metin, format, piksel, private IP ve redirect kontrolleri | Reverse proxy limitleri ve sandbox/antivirüs |
| Frontend | DOMPurify, güvenli DOM API'leri ve gerçek XSS regresyonları | Yerel vendor, nonce/hash CSP ve SRI planı |
| Log gizliliği | Prompt, model cevabı, sağlık profili ve ham hata içeriğini loglamama | Merkezi log altyapısı için erişim ve saklama politikası |
| Secret ve paket | Güvensiz ZIP karantinası, güvenli release scripti, scanner ve Git dışlama | Eski paylaşım varsa anahtar rotasyonu |
| Production config | JWT, CORS, cookie, debug, host, DB, migration ve tracing için fail-fast | Gerçek HTTPS staging, backup/rollback runbook'u |

14

# Test ve Doğrulama

Ürünün nasıl davrandığını kanıtlamak

CureMenu'nun test yaklaşımı yalnızca fonksiyonların çalışıp çalışmadığını ölçmez. Sağlık güvenliği için yanlış pozitif ve yanlış negatif örnekleri, kullanıcılar arası veri izolasyonunu, token tekrar kullanımını, dosya ve URL saldırı yüzeylerini, frontend XSS senaryolarını ve gerçek tarayıcı akışlarını kapsar.

| 270 geçen pytest | 5 Playwright akışı | 4 mobil viewport | 0 paket secret bulgusu |
| --- | --- | --- | --- |

| Doğrulama alanı | Örnek kapsam | Ne kanıtlar? |
| --- | --- | --- |
| Backend/API | Auth, profil, sohbet, plan, grocery, upload ve governance | API sözleşmelerinin ve hata davranışlarının korunması |
| Sağlık kısıtları | Süt/badem sütü, yumurta/yumurtasız, gluten/glutensiz, gut/CKD, warfarin | Kural motorunun beklenen örneklerde tutarlı davranması |
| Güvenlik | Enumeration, brute force, replay, SSRF, PDF/görsel limitleri, XSS | Bilinen saldırı senaryolarına karşı regresyon koruması |
| Gizlilik | Chroma izolasyonu, redaction ve log marker testleri | Kullanıcı verisinin hesaplar arasında veya loglarda görünmemesi |
| E2E | Kayıt, giriş, profil, plan, CureBot, PDF, menü/buzdolabı ve geçmiş | Gerçek tarayıcıda kritik demo akışlarının çalışması |
| Mobil | 360x800, 390x844, 412x915 ve 768x1024 | Navigasyon, taşma, modal ve responsive düzenin korunması |
| Readiness | DB, migration, registry, Chroma ve production fail-fast | Uygulamanın yalnızca gerçekten hazır olduğunda trafik alması |

|  | Testlerin sınırı Yazılım testleri, tanımlanmış teknik davranışların tekrar üretilebildiğini gösterir. Gerçek sağlık sonuçları, klinik etkinlik, öneri kalitesi ve farklı popülasyonlardaki uygunluk için uzman etiketli vaka seti ve kontrollü pilot gerekir. |
| --- | --- |

15

# Bugünkü Ürün Durumu

Neler hazır, neler şartlı ve neler henüz tamamlanmadı?

| Başlık | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Çalışan ürün çekirdeği | Hazır | Profil, aile, CureBot, plan ve aksiyonları, tahlil, menü/buzdolabı, grocery ve geçmiş akışları çalışıyor |
| Demo ve mobil deneyim | Hazır | Kritik desktop/mobile akışları ve gerçek tarayıcı testleri geçti |
| Teknik güvenlik tabanı | Şartlı hazır | Auth, privacy, upload, XSS, readiness ve paket güvenliği var; hosted operasyon henüz tamamlanmadı |
| RAG ve kaynak disiplini | Şartlı hazır | Registry ve resmî scoped koleksiyon var; Türkiye ve hastalık kapsamı genişletilmeli |
| Ingredient catalog | Prototip | 70 temel malzeme ve ortak constraint sistemi var; marka, katkı, porsiyon ve hazırlama kapsamı sınırlı |
| Klinik uygunluk | Doğrulanmadı | Uzman kurulu, gold-standard vaka seti ve gerçek kullanıcı pilotu henüz yok |
| Üretim ortamı | Hazır değil | Gerçek HTTPS staging, managed DB, proxy, yedekleme, izleme ve rollback tamamlanmalı |
| Ticari doğrulama | Erken aşama | Hedef segment, ödeme isteği, uzman iş akışı ve B2B değer önerisi görüşmelerle doğrulanmalı |

|  | Kapalı beta kararı CONDITIONALLY READY / Şartlı hazır. Ürün sentetik veriyle demo ve kontrollü test için güçlü durumdadır. Gerçek sağlık verisi kullanılan kapalı beta; uzman onayı, kullanıcı bilgilendirmesi, HTTPS staging, veri yönetimi ve operasyon prosedürü tamamlandıktan sonra başlamalıdır. |
| --- | --- |

16

# Sonraki Aşama ve Ar-Ge Yol Haritası

Yeni özellik eklemekten önce doğrulama, ölçüm ve ürünleştirme

Bir sonraki aşamanın amacı mevcut prototipi sıfırdan yeniden yapmak değildir. Amaç; teknik olarak çalışan çekirdeği, kapsamı uzmanlarca tanımlanmış, gerçek kullanıcıyla ölçülmüş ve kurumsal kullanıma hazırlanmış bir ürüne dönüştürmektir.

## Aşama 1: Uzman doğrulaması ve kontrollü beta hazırlığı (Ay 0-3)

| Faaliyet | Beklenen çıktı |
| --- | --- |
| Diyetisyen, hekim ve eczacıyla kapsam matrisi | Desteklenen/desteklenmeyen profil ve karar sınırları |
| Uzman etiketli sentetik vaka seti | Alerji, ilaç, hastalık, tahlil ve aile çelişkilerini içeren başlangıç benchmark'ı |
| Kaynak ve kural incelemesi | Reviewed/pending/rejected statülü registry ve sürümlü kural seti |
| Gerçek HTTPS staging ve veri yönetimi | Açık rıza, aydınlatma, saklama/silme, yedekleme ve olay müdahale taslağı |
| Gerçek telefon ve görev testi | Kamera, dosya seçici, klavye ve kritik akış blocker listesi |

## Aşama 2: Ürün olgunlaştırma ve sınırlı pilot (Ay 3-8)

| Faaliyet | Beklenen çıktı |
| --- | --- |
| Constraint v2 ve katalog genişletme | Marka/bileşik ürün, porsiyon, hazırlama yöntemi ve uzman onaylı metadata |
| Uzman paneli | Danışan görünümü, uyarı inceleme, geri bildirim ve kural değerlendirme akışı |
| Sınırlı kullanıcı pilotu | Kullanılabilirlik, yanlış blok, kaçırılan ihlal ve görev tamamlama metrikleri |
| Model/RAG benchmark | False block, missed constraint, irrelevant citation, latency ve fallback raporu |
| Ticari görüşmeler | Öncelikli segment, fiyat hipotezi ve pilot niyet mektupları |

## Aşama 3: Kurumsal hazırlık ve ölçek doğrulaması (Ay 8-12)

| Faaliyet | Beklenen çıktı |
| --- | --- |
| Kurumsal rol ve veri sorumluluğu | Kurum/danışan ayrımı, audit ve sözleşme taslağı |
| Üretim altyapısı | Managed DB, paylaşılan rate limit, queue, monitoring, backup ve rollback |
| Reliability ve klinik yönetişim | SLO, olay kaydı, sürümleme, değişiklik kurulu ve kanıt zinciri |
| Pilot genişletme | Uzman gözetiminde daha geniş ama kontrollü kullanım |
| Gelir modeli testi | Freemium/premium, uzman lisansı ve kurumsal paket varsayımlarının ölçümü |

17

# Ekip, İş Birliği ve İhtiyaçlar

Teknik kurucudan disiplinler arası ürün ekibine

CureMenu'nun ilk teknik çekirdeği Samet Coşkun tarafından geliştirildi. Ekonometri eğitimi; veriyle düşünme, ölçüm, modelleme ve belirsizlikleri sayısallaştırma yönünde bir temel sağladı. Ürünün yazılım mimarisi, kullanıcı akışları, test altyapısı, güvenlik katmanları ve kaynak yönetimi bu dönemde tek kurucu tarafından uçtan uca ele alındı.

Bununla birlikte sağlık alanında güçlü bir ürün yalnızca yazılım becerisiyle tamamlanamaz. Bir sonraki aşamada ekibin klinik beslenme, eczacılık/ilaç etkileşimi, veri koruma, ürün yönetimi ve saha operasyonu yetkinlikleriyle genişletilmesi gerekir. Bu ihtiyaç bir zayıflığın saklanması değil, projenin risklerinin doğru tanındığını gösterir.

| İhtiyaç | Rol | Beklenen katkı |
| --- | --- | --- |
| Klinik beslenme | Diyetisyen / beslenme uzmanı | Kapsam, vaka seti, porsiyon, uyarı dili ve pilot gözetimi |
| İlaç ve sağlık güvenliği | Eczacı ve gerektiğinde hekim | İlaç-besin kuralları, yönlendirme eşiği ve riskli senaryo incelemesi |
| Veri ve hukuk | KVKK/sağlık verisi danışmanı | Açık rıza, aydınlatma, saklama, rol ve olay müdahalesi |
| Ürün ve kullanıcı araştırması | Ürün yöneticisi / UX araştırmacısı | Pilot görevleri, kullanılabilirlik, segment ve değer önerisi doğrulaması |
| Üretim ve ölçek | Backend/DevOps desteği | Hosted staging, managed DB, izleme, kuyruk, yedekleme ve maliyet kontrolü |

|  | Aranan iş birliği CureMenu bugün yeni bir fikir aramıyor; çalışan teknik çekirdeği uzman bilgisi, pilot sahası ve kurumsal ürün disipliniyle doğrulayacak iş ortakları arıyor. |
| --- | --- |

18

# Sonuç

CureMenu yaklaşık üç aylık yoğun bir gelişim sürecinde, kronik hastalıklar ve özel beslenme gereksinimleri etrafındaki gerçek bir günlük yaşam probleminden çalışan bir karar destek MVP'sine dönüştü. Proje yalnızca sohbet üreten bir ekran olarak kalmadı; profil ve aile bağlamını, haftalık planı, tarif ve alternatifleri, tahlili, menü ve buzdolabını, alışverişi ve geçmiş kararları aynı ürün içinde birleştirdi.

Teknik gelişimin en önemli sonucu özellik sayısı değildir. Asıl kazanım, yapay zeka yanıtını kurallar, kaynak seçiciliği, kullanıcı izolasyonu, güvenli dosya/URL işleme, log gizliliği, readiness ve gerçek tarayıcı testleriyle çevreleyen bir ürün yaklaşımının kurulmasıdır. Malzeme kataloğu ve ortak constraint sistemi, ürünün tekil yamalardan sürdürülebilir karar mantığına geçişini başlatmıştır.

Bugün CureMenu klinik olarak doğrulanmış veya pazara tamamen hazır bir sağlık ürünü değildir. Fakat teknik yapılabilirliği kanıtlanmış, sınırlarını açıkça ifade eden, güvenlik riskleri sistematik biçimde azaltılmış ve uzman pilotuna hazırlanmış güçlü bir prototiptir. Bundan sonraki başarı; daha çok özellikten değil, uzman onayı, ölçülebilir vaka seti, gerçek kullanıcı pilotu, yerel kaynak kapsamı, veri yönetişimi ve ticari doğrulamadan gelecektir.

|  | Kısa sunum cümlesi CureMenu, özel beslenme ihtiyacı olan insanların her gün verdiği yemek kararını; sağlık profili, güvenlik kuralları ve izlenebilir kaynaklarla daha anlaşılır ve uygulanabilir hâle getiren karar destek sistemidir. |
| --- | --- |